# Техническое задание на разработку сервиса

# «News Hook»

Версия 1.7

2026

История изменения документа

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29.04.2026 | Исаенко Е. А. | Начало написания документа |
| 1.1 | 30.04.2026 | Исаенко Е. А. | Добавлена часть функциональных требований |
| 1.2 | 01.05.2026 | Исаенко Е. А. | Добавлены новые функциональные требования |
| 1.3 | 07.05.2026 | Исаенко Е. А. | Переработано оформление документа |
| 1.4 | 10.05.2026 | Исаенко Е. А. | Добавлены новые функциональные требования. Добавлены нефункциональные требования. |
| 1.5 | 15.05.2026 | Исаенко Е. А. | Добавлено описание архитектуры системы. |
| 1.6 | 23.05.2026 | Исаенко Е. А. | Добавлены макеты интерфейса. |
| 1.7 | 25.05.2026 | Исаенко Е. А. | Доработано оформление документа. |

Общие сведения	4

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	4

Назначение и цели создания системы	4

Требования к системе	5

Функциональные требования	5

Нефункциональные требования	8

Архитектура системы	9

Приложения	10

# Общие сведения

Веб-сайт и приложение «News Hook» – сервис, который представляет собой универсальное решение для создания новостного сайта и трекера мероприятий. В отличие от существующих решений, это решение ориентируется на малый бизнес и небольшие организации, которым необходимо вести сводку новостей и событий для клиентов или сотрудников.

Заказчиком и исполнителем выступает Исаенко Евгений Александровичем.

## Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Этапы создания информационной системы с плановыми сроками представлены в таблице.

| Этап | Сроки |
| --- | --- |
| Планирование и анализ требований | 1 апреля – 14 апреля |
| Определение требований | 14 апреля – 21 апреля |
| Проектирование системы | 21 апреля – 13 мая |
| Разработка системы | 30 апреля – 13 мая |
| Тестирование системы | 10 мая – 22 мая |
| Развертывание системы | 22 мая – 25 мая |

Стоимость разработки выходит в 0 рублей. Работа выполняется бесплатно в качестве задания и не требуется инфраструктура для развертывания, только сайт, который будет бесплатно поднят на домене github.io

# Назначение и цели создания системы

Вебсайт и приложение предназначены для организации мероприятий и оповещений в виде новостей для клиентов и сотрудников..

Цели создания проекта с точки зрения заказчика и пользователей:

- Сформировать единое решение для компании для организации клиентов и сотрудников.

- Иметь историю прошедших новостей и мероприятий в архиве.

- Упростить пользователям организацию мероприятий, централизовав их.

- Обеспечить необходимые инструменты для добавления, удаления и редактирования новостей и мероприятий со стороны администраторов.

# Требования к системе

## Функциональные требования

### Создание нового события в базе данных

- Только администратор имеет возможность создать новую новость или мероприятие в базе данных.

- При создании новой новости администратор должен внести данные в поля формы создания:

  - Внести дату новости.

  - Внести название;

  - Добавить медиа (необязательно);

  - Описание-внутренность новости.

- При создании нового мероприятия администратор должен внести данные в поля формы создания:

  - Внести дату мероприятия.

  - Внести описание;

  - Добавить медиа (необязательно);

  - Текст-внутренность новости.

- При добавлении нового медиа администратор должен внести данные в поля формы создания:

  - Внести название.

  - Внести URL на медиа;

### Редактирование существующего события

- Администратор имеет право отредактировать любое мероприятие, новость и медиа, когда того пожелает.Форма редактирования медиа аналогична форме создания нового медиа за исключением инструмента поиска по внешним базам данных.

### Просмотр новостей и мероприятий пользователем

- По умолчанию система отображает списки новостей и мероприятий по дате добавления от новых к старым.

- Списки по различным разделам отображаются в профиле пользователя на отдельных соответствующих страницах.

- Пользователь может нажать на новость или события, чтобы прочитать полностью о нем.

### Удаление информации

- Администратор имеет возможность удалить любую новость или мероприятие.

## Нефункциональные требования

### Требования к структуре и функционированию системы

- Описание перечня подсистем, их назначение, компоненты системы и их информационное взаимодействие между собой представлено в разделе «Архитектура системы».

### Требования к численности и квалификации персонала системы

- Заказчик системы единолично имеет полный доступ ко всем возможностям системы и имеет полную квалификацию для этого.

### Требования к безопасности

- Все пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде.

## Архитектура системы

### Основные сведения

Сервис представляет собой веб, мобильное и десктоп приложение, доступное на любых устройствах благодаря адаптивной верстке и использованию кроссплатформенного фреймворка.

Архитектура системы:

- Бэкенд: выполнен на ASP. Net.

- Фронтенд: реализуется на ASP. Net и Razor, обеспечивает интерактивный интерфейс пользователей и обмен данными с сервером через REST API.

- Мобильное и десктоп приложения: выполнен на Flutter.

- База данных: используется PostgreSQL в качестве основной реляционной СУБД для хранения структурированных данных приложения.

- Сторонние сервисы: редактор текста TinyMCE, подключаемый к веб-приложению.Схема архитектуры

# Приложения

### Цветовая схема

### Макеты интерфейса